| Муниципальное бюджетное ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение СРЕДНЯЯ ОБЩЕобразовательнАЯ ШКОЛА № 7 селА Чкаловское Спасского района приморского края ул. Терешкевича, 55, с. Чкаловское, Спасский район, Приморский край, 692200 Телефон (факс): 8(42352) 7-53-34 E-mail: school7chkalovka@gmail.com От 23.09.2014 № 115 На № 77 от 01.04.2014 |  | Начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Спасск – Дальний С. Н. Синяговскому |
| --- | --- | --- |

Администрация муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 с. Чкаловское сообщает о принятых мерах по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ  СОШ № 7 с. Чкаловское. (предписание №77  от 01.04.2014)

| № пункта САНПиНа | Мероприятия по устранению | Сроки |
| --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ № 7 с. Чкаловское |
| СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.п. 9.6., 9.7., 11.1., 11.2. Недостаточно специализированных стульев и одноместных столов | Произведен ремонт имеющихся специализированных стульев (10 штук). Будут приобретены новые стулья и столы . | 2015 г.-2016 средства будут предусмотрены в рамках программы «Развитие образования в Спасском муниципальном районе на 2015-2019 годы». |
| СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.29. Высокий процент износа покрытия пола | Выполнено обследование покрытия пола, составляется смета на капитальный ремонт полового покрытия. Работы будут выполнены. | 2016 г. средства будут предусмотрены в рамках программы «Развитие образования в Спасском муниципальном районе на 2015-2019 годы». |
| СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.6. Классные доски не оборудованы софитами | Софиты будут установлены. | 2015 г. средства будут предусмотрены в рамках программы «Развитие образования в Спасском муниципальном районе на 2015-2019 годы». |
| СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 1.7. В туалетах демонтировано санитарно- техническое оборудование, помещения используются не по назначению | Выполнена смета на капитальный ремонт внутренних туалетов. Необходимая сумма- 1515,2 тыс. рублей. Работы будут произведены. На сегодняшний день функционируют надворные туалеты. | 2016 г средства будут предусмотрены в рамках программы «Развитие образования в Спасском муниципальном районе на 2015-2019 годы». |
| СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.10 Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета. | Стекло будет приобретено, окна застеклены цельным стеклом. | 2015-2016 г.г. средства будут предусмотрены в рамках программы «Развитие образования в Спасском муниципальном районе на 2015-2019 годы». |
| СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.12. Использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами | Приобретена новая посуда в достаточном количестве. | Выполнено |
| СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.12. Использование разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями | Приобретены разделочные доски. | Выполнено |
| СанПиН 2.4.5.2409-08 п.9.3.,9.4., 14.8. Не производится витаминизация блюд | Витаминизация третьих блюд выполняется. | Выполнено |
| СП 2.3.6.1079-01 П.5.9. Не установлена бактерицидная лампа на пищеблоке | Лампа будет приобретена. | 2015 год средства будут предусмотрены в рамках программы «Развитие образования в Спасском муниципальном районе на 2015-2019 годы». |
| п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 не проводится по мере загрязнения чистка светильников | Проводим по мере загрязнения чистку светильников | выполнено |
| п.7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 раставлены на подоконниках цветы | Убрали с подоконников цветы в кабинетах №111,205,207 | выполнено |
| п.712.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 не проводится ежедневная обработка моющими средствами спортивного инвентаря | проводим ежедневную обработку моющими средствами спортивного инвентаря | выполнено |
| п.3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 площадь на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ менее нормируемой | площадь на 1 рабочее место и расстояние между мониторами пользователей ПЭВМ привели к норме | выполнено |
| п.11.8 и п 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствие сведений о прививках у Сивер Е.Н и Ухань А.А. | Сделали отметку о прививках у Сивер Е.Н и Ухань А.А. В медицинских книжках. | выполнено |
| п. 3.4. СанПиН 2.4.2.5.2409-08 в обеденном зале рядом с умывальником отсутствует одноразовое полотенце | При обеденном зале рядом с умывальником предусмотрели одноразовое полотенце | выполнено |
| п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 использование губчатого материала для мытья посуды | Исключили использование губчатого материала для мытья посуды | выполнено |
| п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 не обеспечена термометром 1 ед. холодильного оборудования | обеспечена термометром 1 ед. холодильного оборудования | выполнено |
| п.4.10 СанПиН2.4.5.2409-08 не промаркированы 9 единиц разделочных досок и ножей | промаркированы 9 единиц разделочных досок и ножей | выполнено |
| п.п.6.4. ,6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 не предоставлено примерное меню | Разработано примерное меню | выполнено |
| п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 в журнале бракеража пищевых продуктов не указывается фактическая реализация пищевых продуктов | в журнале бракеража пищевых продуктов указываем фактическую реализацию пищевых продуктов | выполнено |
| п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 в рационе питания допускается повторение блюд в последующие 2-3 дня | в рационе питания исключили повторение блюд в последующие 2-3 дня | выполнено |
| п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 не отобрана суточная проба от каждой партии приготовленных блюд | Отбираем ежедневно суточную пробу от от каждой партии приготовленных блюд | выполнено |
| п.6.24. Санпин2.4.5.2409-08 меню не утверждено руководителем | меню утверждается руководителем ежедневно | выполнено |
| п.п. 6.26., 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствие документов подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов | Прием продуктов и продовольствия осуществляется при наличие документов подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов | выполнено |
| п. 7.29. СанПиН 2.3.6.1079-01 отсутствие маркировочных ярлыков с указанием срока годности | маркировочных ярлыков с указанием срока годности сохраняем до полного использования продукта |  |

Директор МБОУ СОШ №7 с. Чкаловское        ____________                    Лукьянова И.Б.